# Project GoCare

Specifica funzionale - Revisione v2

Documento di revisione e completamento della bozza “Project_GoCare_UltimaVersione”. Rispetto all’originale sono stati: verificati e corretti i collegamenti fra Use Case e User Stories, uniformato il livello di dettaglio FRONTEND/BACKEND su tutti gli Use Case (inclusi 8, 9 e 10), aggiunte la Tabella delle Route, la definizione dell’Header, la sezione Flussi, la sezione “Cosa manca / Punti aperti” e le Conclusioni. Le tabelle di pianificazione del lavoro e la sezione palette colori sono riportate invariate in coda al documento, come da perimetro concordato. Il file originale non è stato modificato.

Convenzioni di lettura: le modifiche rispetto all’originale sono segnalate in corsivo con l’etichetta [CORREZIONE], [NUOVO] o [DA VALIDARE]. Tutti i punti [DA VALIDARE] sono ripresi nella sezione “Cosa manca / Punti aperti”.

# 1. Target, problema e soluzione

## 1.1 Target

Persone fragili che hanno bisogno del supporto di associazioni di volontariato per il trasporto, i loro caregiver (familiari o assistenti che gestiscono la prenotazione per conto dell’assistito) e le associazioni di volontariato e soccorso che erogano il servizio di trasporto.

## 1.2 Problema

Spesso le persone non hanno chi possa accompagnarle a fare visite mediche, perché non automunite, non autosufficienti o sole.

Problemi collegati:

Le persone dimenticano gli appuntamenti e le visite programmate.

Una volta che il paziente è preso in carico, le famiglie devono fare ripetute chiamate all’associazione per sapere lo stato del trasporto.

In caso di annullamento o modifica del viaggio deve essere trovata una soluzione alternativa, per non lasciare l’assistito senza copertura.

Le associazioni ricevono le richieste su canali non strutturati (telefono, messaggi) e non hanno una vista unica delle richieste pendenti e dei trasporti già presi in carico.

[NUOVO] L’ultimo punto era implicito nell’originale (dashboard associazione dichiarata obbligatoria in V.0) ma non era formalizzato come problema: viene esplicitato perché giustifica gli Use Case 6 e 7.

## 1.3 Soluzione

Offrire un luogo digitale di prenotazione viaggi in contatto diretto con le associazioni di volontariato e soccorso.

Offrire funzionalità di registrazione e notifica dei prossimi trasporti.

Offrire la visualizzazione in tempo reale dello stato del viaggio per familiari e caregiver a distanza (non preso in carico, preso in carico, in arrivo, in visita, in ritorno, concluso).

Offrire una soluzione alternativa in caso di mancata copertura, anche coinvolgendo un’altra associazione.

Offrire alle associazioni una dashboard operativa unica per richieste pendenti, trasporti accettati e storico.

# 2. Use Cases

Elenco dei macro Use Case e delle relative sotto-voci. Rispetto all’originale la numerazione è stata resa continua e le sovrapposizioni fra Use Case diversi sono state risolte (vedi note).

## UC 1 – RICHIEDI TRASPORTO

1.1 Richiedere un trasporto (data, orario, luogo di partenza, destinazione).

1.2 Scegliere la direzione del viaggio (andata e ritorno, solo andata, solo ritorno).

1.3 Scegliere destinazioni diverse dal domicilio abituale.

1.4 Indicare eventuali accompagnatori.

1.5 Indicare il tipo/obiettivo del viaggio (visita medica, ricovero, dimissione, trasferimento). [NUOVO]

1.6 Richiedere un trasporto per un assistito del proprio “gruppo cura” (prenotazione per conto terzi). [NUOVO]

[CORREZIONE] Le voci 1.5 e 1.6 erano presenti nel documento come contenuti del form “nuovo trasporto” e come user story (“Come caregiver voglio registrare il prossimo trasporto del mio assistito”) ma non erano mappate su nessuna sotto-voce di Use Case. La story della prenotazione per conto terzi era erroneamente collocata sotto l’UC 5 (“I miei viaggi”): la creazione della richiesta appartiene all’UC 1.

## UC 2 – MODIFICA TRASPORTO

2.1 Richiesta di modifica del trasporto (data, orario, destinazione).

2.2 Aggiungere / rimuovere / modificare l’accompagnatore su una richiesta già inviata.

2.3 Approvazione o rifiuto della richiesta di modifica da parte dell’associazione. [NUOVO]

[CORREZIONE] La 2.3 era coperta da due user story dell’associazione (approvazione modifica destinazione e modifica data/orario) e dal dettaglio SPRINT, ma mancava come sotto-voce di Use Case. Senza di essa il flusso di modifica risultava incompleto (richiesta senza esito).

## UC 3 – ANNULLA TRASPORTO

3.1 Annullamento del trasporto da parte di caregiver/assistito.

3.2 Annullamento del trasporto da parte dell’associazione.

3.3 Specifica della causale di annullamento.

[CORREZIONE] Nell’originale l’UC 3 elencava “3.1 Specifica causa” e “3.2 Annulla trasporto” senza distinguere l’attore, mentre le user story distinguevano chiaramente annullamento utente (story 13) e disdetta associazione (story 13 associazioni). Le due voci sono state separate e la causale è diventata una sotto-voce trasversale.

## UC 4 – STATO E NOTIFICHE

Notifiche e stato lato caregiver/assistito:

4.1 Stato del trasporto in tempo reale (non preso in carico, preso in carico, in arrivo, in visita, in ritorno, concluso).

4.2 Notifica push al cambio di stato del viaggio.

4.3 Notifica push per viaggio imminente (giorno precedente).

4.4 Notifica di esito della richiesta: presa in carico, rifiuto o mancata copertura.

4.5 Notifica di esito della richiesta di modifica (approvata / rifiutata).

4.6 Notifica di annullamento del trasporto da parte dell’associazione.

Notifiche lato associazione:

4.7 Notifica di nuova richiesta di trasporto.

4.8 Notifica di richiesta di modifica di un trasporto.

4.9 Notifica di annullamento di un trasporto da parte dell’utente.

Gestione operativa dello stato:

4.10 Aggiornamento dello stato del viaggio da parte dell’associazione/operatore. [NUOVO]

[CORREZIONE] Nell’originale la numerazione dell’UC 4 saltava il 4.4 e le voci “4.6 Notifica per nuova richiesta trasporto” e “4.7 Notifica per modifica trasporto” si sovrapponevano a “4.5 Notifica richiesta modifica viaggio”. La numerazione è stata resa continua e i duplicati sono stati fusi. [NUOVO] La 4.10 è il tassello mancante più rilevante dell’intero documento: l’UC 4 prevedeva lo stato in tempo reale lato utente e la relativa notifica, ma nessun Use Case e nessuna user story dell’associazione descriveva chi e come cambia quello stato. Il punto è riportato in “Cosa manca / Punti aperti”.

## UC 5 – VISUALIZZAZIONE “I MIEI VIAGGI”

5.1 Visualizzazione di tutte le richieste di trasporto effettuate dall’utente, con data, orario e destinazioni.

5.2 Visualizzazione dello stato della richiesta (in attesa, confermata, rifiutata, annullata).

5.3 Visualizzazione del nome dell’associazione che ha preso in carico il viaggio, con i relativi contatti.

5.4 Visualizzazione dello storico dei viaggi conclusi.

5.5 Visualizzazione dello stato di avanzamento del viaggio in corso. [NUOVO]

[CORREZIONE] La 5.5 collega l’UC 5 all’UC 4.1: lo stato in tempo reale è un dato prodotto dall’UC 4 ma consumato nelle schermate dell’UC 5. Nell’originale la story 18 (“vedere lo stato in tempo reale dell’assistito”) era mappata solo sull’UC 4, lasciando la schermata senza Use Case di riferimento.

## UC 6 – VISUALIZZAZIONE E GESTIONE RICHIESTE PENDENTI (associazione)

6.1 Dashboard con tutte le richieste di trasporto di caregiver/assistiti, con filtri (data, orario, destinazione, km da percorrere).

6.2 Visualizzazione del dettaglio della richiesta (informazioni personali, data, ora, destinazioni, km, accompagnatori).

6.3 Accettazione di una richiesta di trasporto pendente.

6.4 Rifiuto / declino di una richiesta di trasporto pendente.

6.5 Visualizzazione dei contatti della persona che ha prenotato il trasporto.

[CORREZIONE] Nell’originale l’UC 6 dichiarava solo la 6.1 (dashboard con filtri), mentre le azioni di accettazione/rifiuto comparivano solo nelle user story e, duplicate, nella sezione SPRINT sia sotto UC 6 sia sotto UC 7. Sono state consolidate qui: l’UC 6 è il punto in cui l’associazione decide, l’UC 7 è la vista di ciò che ha già accettato.

## UC 7 – VISUALIZZAZIONE TRASPORTI ACCETTATI (associazione)

7.1 Dashboard con tutti i trasporti accettati e le relative informazioni complete.

7.2 Storico dei viaggi conclusi dall’associazione.

7.3 Evidenza dei trasporti con richiesta di modifica pendente. [NUOVO]

[CORREZIONE] La 7.3 era già descritta nel dettaglio SPRINT dell’originale (segnalazione visiva, contatore, filtro dedicato) ma non risultava come sotto-voce di Use Case.

## UC 8 – VISUALIZZAZIONE E GESTIONE INFORMAZIONI PROFILO

Profilo caregiver / assistito:

8.1 Visualizzazione delle informazioni personali.

8.2 Modifica delle informazioni personali.

8.3 Visualizzazione e modifica dei dati di contatto.

8.4 Gestione delle destinazioni salvate (elenco, aggiunta, modifica, eliminazione). [NUOVO]

Profilo associazione:

8.5 Visualizzazione delle informazioni dell’associazione.

8.6 Aggiunta e modifica delle informazioni di contatto dell’associazione.

[CORREZIONE] La voce originale “8.4 Creazione di gruppi per la gestione Caregiver-Assistiti” è stata rimossa perché duplicava integralmente l’UC 9.1: la gestione dei gruppi cura resta un Use Case a sé. [NUOVO] Al suo posto entra la gestione delle destinazioni salvate, che nell’originale compariva solo nel dettaglio SPRINT (voce 2.2, “le mie destinazioni”) senza Use Case né user story di riferimento.

## UC 9 – GESTIONE GRUPPI CAREGIVER-ASSISTITI

9.1 Creazione di un “gruppo cura”.

9.2 Aggiunta di un assistito o di un caregiver al gruppo.

9.3 Rimozione di un assistito o di un caregiver dal gruppo.

9.4 Eliminazione di un gruppo cura.

9.5 Visualizzazione dei gruppi di cui si fa parte e della pagina di gruppo.

9.6 Visualizzazione delle prenotazioni del gruppo, con evidenza di chi ha prenotato e per chi.

## UC 10 – ACCOUNT

10.1 Creazione dell’account (caregiver/assistito o associazione).

10.2 Login.

10.3 Recupero delle credenziali in caso di smarrimento.

10.4 Eliminazione dell’account.

[CORREZIONE] Nell’originale il login era accorpato alla creazione account (“registrarsi e loggare”): sono due funzioni distinte, con pagine e flussi distinti, ed è stato separato.

# 3. User Stories e mappatura sugli Use Case

Le user story sono riportate con il riferimento allo Use Case (e alla sotto-voce) di appartenenza. La colonna “Note” segnala le mappature corrette rispetto all’originale e le story aggiunte per coprire sotto-voci di Use Case rimaste scoperte.

## 3.1 Stories caregiver / assistito

| ID | User story | UC | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| CG-01 | Come caregiver/assistito voglio potermi registrare in GoCare. | 10.1 | Confermata |
| CG-02 | Come caregiver/assistito voglio poter effettuare il login. | 10.2 | NUOVO – scorporata da CG-01 |
| CG-03 | Come caregiver/assistito voglio poter modificare i miei dati personali e di contatto. | 8.2, 8.3 | Confermata |
| CG-04 | Come caregiver/assistito voglio poter recuperare la password in caso di smarrimento. | 10.3 | Confermata |
| CG-05 | Come caregiver/assistito voglio poter eliminare il mio account. | 10.4 | Confermata |
| CG-06 | Come caregiver voglio poter avere più assistiti a carico. | 9.1, 9.2 | CORRETTA – era su UC 9 generico |
| CG-07 | Come caregiver/assistito voglio poter creare un “gruppo cura”. | 9.1 | Confermata |
| CG-08 | Come caregiver/assistito voglio poter aggiungere un assistito/caregiver al gruppo. | 9.2 | Confermata |
| CG-09 | Come caregiver/assistito voglio poter rimuovere un assistito/caregiver dal gruppo. | 9.3 | Confermata |
| CG-10 | Come caregiver/assistito voglio poter eliminare un “gruppo cura”. | 9.4 | Confermata |
| CG-11 | Come caregiver/assistito voglio poter visualizzare i gruppi a cui appartengo. | 9.5 | CORRETTA – era “9 (?)”, dubbio risolto |
| CG-12 | Come caregiver/assistito voglio poter visualizzare le prenotazioni effettuate nel gruppo. | 9.6 | Confermata |
| CG-13 | Come assistito voglio poter registrare i miei futuri trasporti. | 1.1 | Confermata |
| CG-14 | Come caregiver voglio poter registrare il prossimo trasporto del mio assistito. | 1.1, 1.6 | CORRETTA – era su UC 5, ma è creazione richiesta (UC 1) |
| CG-15 | Come caregiver/assistito voglio poter scegliere la direzione del viaggio (andata e ritorno, solo andata, solo ritorno). | 1.2 | NUOVA – UC 1.2 era senza story |
| CG-16 | Come caregiver/assistito voglio poter indicare il tipo di viaggio (visita, ricovero, dimissione, trasferimento). | 1.5 | NUOVA – tipologia presente nel doc ma senza story |
| CG-17 | Come caregiver/assistito voglio poter scegliere una destinazione diversa dal mio domicilio abituale. | 1.3, 2.1 | Confermata |
| CG-18 | Come caregiver/assistito voglio poter salvare, modificare ed eliminare le mie destinazioni ricorrenti. | 8.4 | NUOVA – era solo nel dettaglio SPRINT (voce 2.2) |
| CG-19 | Come caregiver/assistito voglio poter indicare un accompagnatore per il viaggio. | 1.4 | Confermata |
| CG-20 | Come caregiver/assistito voglio poter aggiungere/modificare/rimuovere l’accompagnatore anche dopo aver creato la richiesta. | 2.2 | Confermata |
| CG-21 | Come caregiver/assistito voglio poter modificare la data del mio viaggio in caso di imprevisto. | 2.1 | Confermata |
| CG-22 | Come caregiver/assistito voglio sapere se la mia richiesta di modifica è stata accettata o rifiutata. | 4.5, 5.2 | CORRETTA – era solo su UC 5: la notifica è UC 4 |
| CG-23 | Come caregiver/assistito voglio poter annullare il viaggio. | 3.1 | Confermata |
| CG-24 | Come caregiver/assistito voglio poter indicare il motivo dell’annullamento. | 3.3 | NUOVA – UC 3 prevedeva la causale solo lato associazione |
| CG-25 | Come caregiver/assistito voglio sapere se il viaggio non può essere coperto. | 4.4 | Confermata |
| CG-26 | Come caregiver/assistito voglio ricevere notifica quando il viaggio è preso in carico dall’associazione. | 4.4 | Confermata |
| CG-27 | Come caregiver/assistito voglio essere avvisato tempestivamente se un viaggio già preso in carico viene annullato dall’associazione, così da poter cercare un’alternativa. | 4.6 | Confermata |
| CG-28 | Come caregiver/assistito voglio poter ricevere notifica dei prossimi trasporti programmati. | 4.3 | Confermata |
| CG-29 | Come caregiver voglio poter vedere lo stato in tempo reale del viaggio dell’assistito preso in carico. | 4.1, 4.2, 5.5 | CORRETTA – la posizione GPS è esclusa: vedi Punti aperti |
| CG-30 | Come caregiver/assistito voglio poter vedere lo stato della mia richiesta (in attesa, confermata, rifiutata, annullata). | 5.2 | NUOVA – UC 5.2 era senza story dedicata |
| CG-31 | Come caregiver/assistito voglio poter vedere i contatti dell’associazione che ha preso in carico il mio viaggio, per poterla contattare in caso di necessità. | 5.3 | Confermata |
| CG-32 | Come caregiver/assistito voglio poter avere uno storico delle visite fatte. | 5.4 | Confermata |
| CG-33 | Come caregiver/assistito voglio poter registrare un trasporto ricorrente (es. dialisi ogni martedì), così da non dover ripetere la richiesta ogni volta. | 1.1 | RINVIATA a v1 – vedi Punti aperti |

## 3.2 Stories associazione

| ID | User story | UC | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| AS-01 | Come associazione voglio potermi registrare in GoCare. | 10.1 | Confermata |
| AS-02 | Come associazione voglio poter effettuare il login. | 10.2 | NUOVA – scorporata da AS-01 |
| AS-03 | Come associazione voglio poter recuperare la password in caso di smarrimento. | 10.3 | Confermata |
| AS-04 | Come associazione voglio poter eliminare il mio account. | 10.4 | Confermata |
| AS-05 | Come associazione voglio poter visualizzare e modificare i dati e i contatti della mia associazione. | 8.5, 8.6 | Confermata |
| AS-06 | Come associazione voglio ricevere notifica quando un utente invia una richiesta di trasporto. | 4.7 | CORRETTA – era “6, 4”: la notifica appartiene a UC 4, la dashboard a UC 6 |
| AS-07 | Come associazione voglio poter vedere tutte le richieste di trasporto pendenti nella mia dashboard, con filtri (data, orario, destinazione, km da percorrere). | 6.1, 6.2 | Confermata |
| AS-08 | Come associazione voglio poter accettare una richiesta di trasporto pendente. | 6.3 | CORRETTA – era “6, 7”: l’azione sta in UC 6, l’esito si vede in UC 7 |
| AS-09 | Come associazione voglio poter rifiutare/declinare una richiesta di trasporto pendente. | 6.4 | CORRETTA – come sopra |
| AS-10 | Come associazione voglio poter contattare la persona che ha prenotato un trasporto (contatto visibile). | 6.5 | Confermata – trattamento dati sensibili: vedi Punti aperti |
| AS-11 | Come associazione voglio poter vedere tutti i trasporti in carico nella mia dashboard. | 7.1 | Confermata |
| AS-12 | Come associazione voglio poter vedere uno storico dei trasporti effettuati. | 7.2 | Confermata |
| AS-13 | Come associazione voglio ricevere notifica quando viene richiesta la modifica di un trasporto. | 4.8 | Confermata |
| AS-14 | Come associazione voglio poter approvare o rifiutare una modifica alla destinazione di un trasporto. | 2.3 | Confermata |
| AS-15 | Come associazione voglio poter approvare o rifiutare una modifica alla data/orario di un trasporto. | 2.3 | Confermata |
| AS-16 | Come associazione voglio poter individuare rapidamente i trasporti con richieste di modifica pendenti. | 7.3 | NUOVA – era solo nel dettaglio SPRINT |
| AS-17 | Come associazione voglio poter disdire un trasporto specificando la causa. | 3.2, 3.3 | Confermata |
| AS-18 | Come associazione voglio ricevere notifica quando un trasporto viene annullato dall’utente. | 4.9 | Confermata |
| AS-19 | Come operatore dell’associazione voglio poter aggiornare lo stato del viaggio (preso in carico, in arrivo, in visita, in ritorno, concluso). | 4.10 | NUOVA – lacuna critica dell’originale: nessuno alimentava lo stato |

## 3.3 Matrice di copertura Use Case → User Stories

Verifica che ogni sotto-voce di Use Case abbia almeno una user story associata.

| Use Case | User stories | Esito |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | CG-13, CG-14, CG-33 | Coperto |
| 1.2 | CG-15 | Coperto con story nuova |
| 1.3 | CG-17 | Coperto |
| 1.4 | CG-19 | Coperto |
| 1.5 | CG-16 | Coperto con story nuova |
| 1.6 | CG-14 | Coperto |
| 2.1 | CG-17, CG-21 | Coperto |
| 2.2 | CG-20 | Coperto |
| 2.3 | AS-14, AS-15 | Coperto |
| 3.1 | CG-23 | Coperto |
| 3.2 | AS-17 | Coperto |
| 3.3 | CG-24, AS-17 | Coperto con story nuova lato utente |
| 4.1 | CG-29 | Coperto |
| 4.2 | CG-29 | Coperto |
| 4.3 | CG-28 | Coperto |
| 4.4 | CG-25, CG-26 | Coperto |
| 4.5 | CG-22 | Coperto |
| 4.6 | CG-27 | Coperto |
| 4.7 | AS-06 | Coperto |
| 4.8 | AS-13 | Coperto |
| 4.9 | AS-18 | Coperto |
| 4.10 | AS-19 | Coperto con story nuova |
| 5.1 | CG-13, CG-32 | Coperto |
| 5.2 | CG-22, CG-30 | Coperto con story nuova |
| 5.3 | CG-31 | Coperto |
| 5.4 | CG-32 | Coperto |
| 5.5 | CG-29 | Coperto |
| 6.1 | AS-07 | Coperto |
| 6.2 | AS-07 | Coperto |
| 6.3 | AS-08 | Coperto |
| 6.4 | AS-09 | Coperto |
| 6.5 | AS-10 | Coperto |
| 7.1 | AS-11 | Coperto |
| 7.2 | AS-12 | Coperto |
| 7.3 | AS-16 | Coperto con story nuova |
| 8.1 / 8.2 / 8.3 | CG-03 | Coperto |
| 8.4 | CG-18 | Coperto con story nuova |
| 8.5 / 8.6 | AS-05 | Coperto |
| 9.1 | CG-06, CG-07 | Coperto |
| 9.2 | CG-06, CG-08 | Coperto |
| 9.3 | CG-09 | Coperto |
| 9.4 | CG-10 | Coperto |
| 9.5 | CG-11 | Coperto |
| 9.6 | CG-12 | Coperto |
| 10.1 | CG-01, AS-01 | Coperto |
| 10.2 | CG-02, AS-02 | Coperto con story nuove |
| 10.3 | CG-04, AS-03 | Coperto |
| 10.4 | CG-05, AS-04 | Coperto |

Esito della verifica: dopo le correzioni tutte le sotto-voci degli Use Case 1-10 risultano coperte da almeno una user story. Le 9 story aggiunte (CG-02, CG-15, CG-16, CG-18, CG-24, CG-30, AS-02, AS-16, AS-19) colmano altrettante lacune presenti nell’originale.

# 4. Attori

| Attore | Descrizione | Ruolo nel sistema |
| --- | --- | --- |
| Assistito | Persona fragile destinataria del trasporto. | Può registrarsi autonomamente, richiedere trasporti per sé, appartenere a uno o più gruppi cura. |
| Caregiver | Familiare o assistente che gestisce l’assistito. | Può richiedere trasporti per gli assistiti del proprio gruppo cura, gestire il gruppo, seguire lo stato dei viaggi. |
| Associazione | Ente di volontariato/soccorso che eroga il trasporto. | Riceve le richieste, accetta o rifiuta, gestisce i trasporti presi in carico e il loro stato. |
| Operatore dell’associazione | Volontario che esegue materialmente il trasporto. | Aggiorna lo stato del viaggio durante l’esecuzione. [NUOVO – vedi Punti aperti sul modello di accesso] |
| GoCare (sistema) | La piattaforma. | Instrada le richieste, genera notifiche push ed e-mail, conserva lo storico. |

[CORREZIONE] L’originale elencava quattro attori (Caregiver, Assistito, Associazioni, GoCare). L’operatore è stato distinto dall’associazione perché è l’unico soggetto in grado di alimentare lo stato del viaggio (UC 4.10) e le due esigenze di accesso sono diverse.

# 5. Tipi di viaggio

| Tipo di viaggio | Direzione tipica | Scope |
| --- | --- | --- |
| Visita medica | Andata e ritorno | In scope v0 |
| Ricovero | Solo andata | In scope v0 |
| Dimissione | Solo ritorno | In scope v0 |
| Trasferimento | Solo andata (struttura → struttura) | In scope v0 |
| Trasporto sociale (spesa, posta, ecc.) | Variabile | Fuori scope v0 – da validare |

Il tipo di viaggio determina il valore di default della direzione nel form dell’UC 1 (1.2 e 1.5), che resta comunque modificabile dall’utente. Il trasporto sociale era già segnalato nell’originale come “forse fuori scope”: la raccomandazione è escluderlo dalla v0 (vedi Punti aperti).

# 6. Decisioni consolidate

Dashboard interna per le associazioni presente e obbligatoria in V.0.

Le disponibilità delle associazioni non sono gestite dalla piattaforma: le associazioni accettano le richieste secondo la propria disponibilità (punto da chiarire n.1 dell’originale, risolto).

Flusso API bidirezionale in V.1: tutte le chiamate sono in scrittura e ogni chiamata corrisponde a un cambio di stato.

Colonne Trello: To do, Ready for development, In progress (una sola card alla volta), Ready for testing, In testing, Tested, Released.

# 7. Stack tecnologico

Backend: C#

Frontend: React Native

Database: PostgreSQL (da confermare)

Notifiche: push applicative + e-mail di conferma

# 8. Perimetro versione BETA e suddivisione del lavoro

Versione BETA:

Dashboard con login per i tre ruoli (caregiver, assistiti, associazioni).

Calendario e interfaccia di prenotazione.

Suddivisione del lavoro (ad alto livello):

Stefano: grafica React Native

Giorgia: grafica React Native

Francesco: logica C#

Elio: logica C#

Tutti: database (Francesco ed Elio potranno modificarlo per la logica)

Note dalla riunione Discord del 03/08/26:

Gestione dei guasti da parte dell’associazione (aperto – vedi Punti aperti).

Slot viaggi e conferma post-prenotazione tramite e-mail (aperto – vedi Punti aperti).

UX/UI: facilità per l’utente di capire quali giorni sono disponibili e quali no.

Definiti i prossimi due giorni di lavoro (martedì 17:00 / mercoledì 13:00).

# 9. SPRINT – dettaglio Frontend / Backend per Use Case

Ogni voce riporta la user story di riferimento (ID della sezione 3) e il breakdown FRONTEND/BACKEND. Rispetto all’originale il livello di dettaglio è stato uniformato su tutti gli Use Case: gli UC 8, 9 e 10, che erano un semplice elenco puntato, hanno ora la stessa granularità degli UC 1-7, e sono stati completati i breakdown mancanti o incompleti degli UC 2, 4, 5, 6 e 7.

## UC 1 – RICHIEDI TRASPORTO

1.1 Come assistito voglio poter registrare i miei futuri trasporti. (CG-13)

FRONTEND:

Pagina con form di aggiunta di un nuovo trasporto.

Campi: per chi, data, orario, indirizzo di partenza, destinazione, tipo di viaggio, direzione, accompagnatori, contatti.

Selezione con tendina delle destinazioni già salvate, in alternativa bottone di aggiunta con comparsa del form di aggiunta destinazione.

Validazione lato client dei campi obbligatori e della data (non nel passato).

Pop-up di conferma invio: “La tua richiesta è stata inviata alle associazioni. Riceverai una notifica appena verrà presa in carico.”

BACKEND:

Validazione dati e form.

Creazione della richiesta in stato “in attesa”.

Calcolo dei km previsti fra indirizzo di partenza e destinazione (dato usato dai filtri dell’UC 6).

Invio della notifica di nuova richiesta alle associazioni (UC 4.7).

1.2 Come caregiver voglio poter registrare il prossimo trasporto del mio assistito. (CG-14)  [CORREZIONE: nell’originale era la voce 5.1, sotto l’UC 5]

FRONTEND:

Selezione con tendina dell’assistito del “gruppo cura” ricevente del trasporto.

La tendina è visibile solo se l’utente appartiene ad almeno un gruppo cura con assistiti associati.

Precompilazione dei dati di contatto e dell’indirizzo abituale dell’assistito selezionato.

BACKEND:

Verifica che il richiedente appartenga al gruppo cura dell’assistito indicato (autorizzazione).

Salvataggio della richiesta con doppio riferimento: richiedente e beneficiario (alimenta l’UC 9.6).

1.3 Come caregiver/assistito voglio poter scegliere la direzione del viaggio. (CG-15)  [NUOVO]

FRONTEND:

Selettore a tre opzioni: andata e ritorno / solo andata / solo ritorno.

In caso di “andata e ritorno” compare il campo orario di ritorno (o l’opzione “ritorno da definire”).

BACKEND:

Validazione della coerenza fra direzione e orari indicati.

Persistenza della direzione sulla richiesta: determina gli stati attraversati dal viaggio (UC 4.1).

1.4 Come caregiver/assistito voglio poter indicare il tipo di viaggio. (CG-16)  [NUOVO]

FRONTEND:

Tendina con i tipi di viaggio previsti (visita medica, ricovero, dimissione, trasferimento).

La selezione imposta il valore di default della direzione, che resta modificabile.

BACKEND:

Validazione del valore rispetto alla lista dei tipi ammessi.

Salvataggio del tipo sulla richiesta (dato visibile all’associazione nell’UC 6.2).

1.5 Come caregiver/assistito voglio poter indicare un accompagnatore per il viaggio. (CG-19)

FRONTEND:

Form di inserimento dei dati generali dell’accompagnatore (nome, cognome, parentela, contatto).

Possibilità di indicare più di un accompagnatore o nessuno.

BACKEND:

Validazione dati e form.

Salvataggio degli accompagnatori collegati alla richiesta.

1.6 Come caregiver/assistito voglio poter scegliere una destinazione diversa dal mio domicilio abituale. (CG-17)

FRONTEND:

Form di aggiunta nuova destinazione, con bottone “aggiungi destinazione”.

Comparsa del pop-up “Vuoi aggiungere questa destinazione alla tua lista destinazioni? SI/NO”.

BACKEND:

Validazione dati e form.

Se l’utente conferma, salvataggio della destinazione nella lista personale (UC 8.4).

1.7 Come caregiver/assistito voglio poter registrare un trasporto ricorrente. (CG-33)  [RINVIATA a v1 – vedi Punti aperti]

Nell’originale la voce era priva di dettaglio FE/BE e recava l’annotazione “forse meglio inserirlo nella v1?”. La raccomandazione è escluderla dalla v0: la ricorrenza implica generazione automatica di richieste, gestione delle eccezioni sulle singole occorrenze e annullamento in blocco, con un impatto sul modello dati sproporzionato rispetto al valore in fase di validazione del prodotto.

## UC 2 – MODIFICA TRASPORTO

2.1 Come caregiver/assistito voglio poter modificare la destinazione del mio viaggio. (CG-17)

FRONTEND:

Form di modifica destinazione, precompilato con i dati attuali.

Bottone “modifica” al posto di “aggiungi”.

Se il viaggio è già stato accettato da un’associazione, avviso: “La modifica dovrà essere approvata dall’associazione”.

BACKEND:

Dati già presenti nel form, validazione del form.

Se la richiesta è ancora “in attesa”: modifica diretta.

Se la richiesta è già “confermata”: creazione di una richiesta di modifica in stato “in attesa di approvazione” e notifica all’associazione (UC 4.8).

2.2 Come caregiver/assistito voglio poter modificare la data del mio viaggio in caso di imprevisto. (CG-21)

FRONTEND:

Form (anche solo un pop-up) con la sola modifica della data e dell’orario.

Stesso avviso della 2.1 se il viaggio è già accettato.

BACKEND:

Validazione dati (data non nel passato, coerenza con la direzione).

Stessa logica a due rami della 2.1: modifica diretta se in attesa, richiesta di approvazione se confermata.

Notifica all’associazione (UC 4.8).

2.3 Come caregiver/assistito voglio poter aggiungere/modificare/rimuovere l’accompagnatore anche dopo aver creato la richiesta. (CG-20)

FRONTEND:

Eliminazione: bottone elimina con pop-up di conferma “Vuoi rimuovere questo accompagnatore? SI/NO”.

Modifica: bottone modifica, apertura del form di modifica accompagnatore, pop-up di conferma.

Aggiunta: bottone aggiungi, apertura del form di aggiunta, pop-up di conferma.

BACKEND:

Validazione dei form.

Aggiornamento degli accompagnatori collegati alla richiesta.

Notifica informativa all’associazione se il viaggio è già stato accettato (il numero di passeggeri incide sul mezzo).

2.4 Come caregiver/assistito voglio poter aggiungere o modificare le mie destinazioni salvate. (CG-18)  [CORREZIONE: appartiene alla gestione profilo, UC 8.4]

Nell’originale questa voce era collocata sotto l’UC 2 (modifica trasporto), ma non modifica alcun trasporto: gestisce l’anagrafica personale delle destinazioni. Il dettaglio è riportato al punto 8.3 di questa sezione; qui resta il solo rimando.

2.5 Come associazione voglio poter approvare o rifiutare una modifica alla destinazione di un trasporto. (AS-14)

FRONTEND:

Nella lista dei viaggi accettati i viaggi sottoposti a modifica vengono segnalati in maniera visiva.

Icona con contatore delle richieste di modifica pendenti.

Filtro nella pagina dei viaggi approvati per selezionare solo quelli con richiesta di modifica.

Riquadro che mostra la richiesta (valore precedente → valore proposto) e bottoni “approva / rifiuta” con campo per il messaggio esplicativo.

BACKEND:

Contatore delle richieste pendenti per l’icona.

Se approvata: applicazione della modifica al viaggio e chiusura della richiesta.

Se rifiutata: il viaggio resta invariato e la richiesta viene chiusa con esito negativo.

In entrambi i casi notifica all’utente (UC 4.5).

2.6 Come associazione voglio poter approvare o rifiutare una modifica alla data/orario di un trasporto. (AS-15)

FRONTEND:

Stessa logica della modifica destinazione (2.5).

BACKEND:

Stessa logica della 2.5.

Notifica all’utente con il nuovo orario confermato (UC 4.5).

## UC 3 – ANNULLA TRASPORTO

3.1 Come caregiver/assistito voglio poter annullare il viaggio, indicando il motivo. (CG-23, CG-24)

FRONTEND:

Bottone di annullamento del viaggio.

Pop-up di conferma dell’annullamento: “Sei sicuro di voler eliminare questo trasporto? Una volta eliminato si dovrà effettuare una nuova richiesta per richiedere un nuovo trasporto.”

Tendina con le causali più frequenti + campo di testo libero opzionale.

BACKEND:

Soft delete dal database (il viaggio resta nello storico con stato “annullato”).

Salvataggio della causale.

Notifica all’associazione (UC 4.9), se il viaggio era già stato preso in carico.

3.2 Come associazione voglio poter disdire un trasporto specificando la causa. (AS-17)

FRONTEND:

Apertura del form con area di testo per scrivere il motivo, o tendina a scomparsa per sceglierlo.

Pop-up di conferma.

BACKEND:

Validazione del form (causale obbligatoria).

Il viaggio torna in stato “in attesa” e rientra nella dashboard delle richieste pendenti delle altre associazioni, così da consentire una copertura alternativa.

Invio della notifica all’utente con il testo della causale (UC 4.6).

[DA VALIDARE] Il rientro automatico del viaggio fra le richieste pendenti è la risposta al problema n.3 dichiarato in apertura del documento (“deve essere trovata una soluzione per assicurare un’alternativa”). Va confermato che sia il comportamento desiderato e con quale anticipo minimo rispetto alla data del viaggio.

## UC 4 – STATO E NOTIFICHE

4.1 Come caregiver/assistito voglio sapere se il viaggio non può essere coperto. (CG-25)

FRONTEND:

Pop-up con messaggio di esito negativo e mancanza di soluzioni.

Badge “non coperto” sulla card del viaggio in “I miei viaggi”.

BACKEND:

Notifica ed e-mail con esito negativo.

Regola di scatto dell’esito negativo: nessuna associazione ha accettato entro la soglia definita (vedi Punti aperti).

4.2 Come caregiver/assistito voglio ricevere notifica quando il viaggio è preso in carico. (CG-26)

FRONTEND:

Apertura del pop-up con avviso di conferma del viaggio al login, con link alla scheda del viaggio.

Aggiornamento del badge di stato sulla card.

BACKEND:

Notifica ed e-mail di conferma, con nome e contatti dell’associazione.

4.3 Come caregiver/assistito voglio essere avvisato se un viaggio già preso in carico viene annullato dall’associazione. (CG-27)

FRONTEND:

Pop-up al login con avviso e testo del motivo della disdetta.

Bottone “cerca un’alternativa” che riporta il viaggio in stato di richiesta.

BACKEND:

Notifica ed e-mail.

Registrazione della causale nello storico del viaggio.

4.4 Come caregiver/assistito voglio sapere se la mia richiesta di modifica è stata accettata o rifiutata. (CG-22)

FRONTEND:

Badge sulla card del viaggio: “in attesa di approvazione / approvata / rifiutata”.

Pop-up di notifica con il messaggio esplicativo dell’associazione in caso di rifiuto.

BACKEND:

Notifica ed e-mail all’esito della valutazione dell’associazione (UC 2.3).

4.5 Come caregiver voglio poter vedere lo stato in tempo reale del viaggio dell’assistito. (CG-29)

FRONTEND:

Stato mostrato nella card del viaggio, nella pagina dei viaggi del “gruppo cura” e nella pagina “I miei viaggi”.

Timeline degli stati attraversati con l’orario di ciascun passaggio.

Pagina/schermata in cui l’operatore gestisce lo stato dell’assistito.

BACKEND:

Persistenza dei cambi di stato con timestamp e identificativo di chi li ha effettuati.

Cambio di stato gestito dall’operatore (modello di accesso da definire: vedi Punti aperti).

Ogni cambio di stato genera la notifica dell’UC 4.6.

[DA VALIDARE] La visualizzazione della posizione GPS del mezzo, indicata nell’originale con un punto interrogativo (“stato e posizione?”), è esclusa dalla v0: richiede tracciamento continuo, consenso esplicito dell’operatore e trattamento di dati di geolocalizzazione. Lo stato testuale copre l’esigenza dichiarata nel problema n.2 (evitare le ripetute chiamate all’associazione).

4.6 Come caregiver/assistito voglio ricevere notifica a ogni cambio di stato del viaggio. (CG-29)

FRONTEND:

Notifica push con il nuovo stato, es. “Il tuo assistito è stato preso in carico”, “Viaggio concluso”.

BACKEND:

Invio della notifica push a tutti i membri del gruppo cura interessati dal viaggio.

Nessuna e-mail per i cambi di stato intermedi, per non generare rumore.

4.7 Come caregiver/assistito voglio ricevere notifica dei prossimi trasporti programmati. (CG-28)

FRONTEND:

Pop-up: “Ricordati il trasporto di domani alle 17:25 da X a Y”.

BACKEND:

Notifica ed e-mail il giorno precedente il viaggio.

Job schedulato giornaliero che seleziona i viaggi confermati con data uguale a domani.

4.8 Come associazione voglio ricevere notifica se un utente invia una richiesta di trasporto. (AS-06)

FRONTEND:

Notifica “Ci sono nuove richieste, entra nell’app per visualizzarle”.

Badge con contatore sulla voce di header “Richieste”.

BACKEND:

Notifica ed e-mail a tutte le associazioni destinatarie della richiesta.

4.9 Come associazione voglio ricevere notifica se un trasporto viene modificato. (AS-13)

FRONTEND:

Notifica con il riferimento al viaggio e il campo modificato.

Il viaggio viene evidenziato nella lista dei trasporti accettati (UC 7.3).

BACKEND:

Notifica ed e-mail.

Incremento del contatore delle richieste di modifica pendenti.

[CORREZIONE] Nell’originale questa voce (4.7) aveva perso l’intestazione FRONTEND e riportava un solo punto senza distinzione fra i due livelli.

4.10 Come associazione voglio ricevere notifica se un trasporto viene annullato dall’utente. (AS-18)

FRONTEND:

Pop-up al login: “Il viaggio del [data e ora] è stato disdetto.”

Bottone “cerca un nuovo viaggio” che porta alla pagina delle richieste di trasporto.

BACKEND:

Notifica ed e-mail.

Rimozione del viaggio dalla lista dei trasporti accettati e spostamento nello storico con stato “annullato”.

4.11 Come operatore dell’associazione voglio poter aggiornare lo stato del viaggio. (AS-19)  [NUOVO]

FRONTEND:

Schermata di dettaglio del viaggio in corso con i pulsanti di avanzamento di stato, uno per volta e in sequenza: preso in carico → in arrivo → in visita → in ritorno → concluso.

Il pulsante mostra sempre e solo lo stato successivo, per ridurre gli errori di inserimento.

Pop-up di conferma sul passaggio a “concluso”, che chiude il viaggio.

BACKEND:

Validazione della transizione di stato rispetto alla macchina a stati (UC 4.1) e alla direzione del viaggio: un viaggio “solo andata” non attraversa lo stato “in ritorno”.

Registrazione di stato, timestamp e operatore.

Emissione della notifica dell’UC 4.6 verso il gruppo cura.

[NUOVO] Voce assente nell’originale. Senza di essa l’intera promessa del prodotto sullo stato in tempo reale (soluzione n.3) non è realizzabile: nessun attore alimentava gli stati.

## UC 5 – VISUALIZZAZIONE “I MIEI VIAGGI”

5.1 Come caregiver/assistito voglio vedere l’elenco dei miei viaggi. (CG-13, CG-30)

FRONTEND:

Bottone “aggiungi” per aprire il form di aggiunta viaggio (rimanda all’UC 1).

Lista di tutti i viaggi in forma di card.

Contenuto della card: data e ora, associazione, contatto dell’associazione, indirizzo di partenza, indirizzo di destinazione, accompagnatore, badge di stato.

Separazione fra “prossimi viaggi” e “storico”.

BACKEND:

Lettura dei viaggi dell’utente e di quelli dei gruppi cura di cui fa parte.

Ordinamento per data crescente sui prossimi viaggi, decrescente sullo storico.

Paginazione dello storico.

[DA VALIDARE] Punto già segnalato nell’originale: “rispetto al contatto associazione va deciso se diamo il contatto dell’associazione generico e durante il viaggio quello dell’operatore, o solo quello generico”. Ripreso nella sezione Punti aperti.

5.2 Come caregiver/assistito voglio sapere se la mia richiesta di modifica è stata accettata o rifiutata. (CG-22)

FRONTEND:

In caso di modifica appare un badge colorato in alto a destra della card con scritto “in attesa di approvazione / rifiutata / approvata”.

Toccando il badge si apre il dettaglio con il messaggio dell’associazione.

BACKEND:

Esposizione dello stato della richiesta di modifica insieme ai dati del viaggio.

Storicizzazione delle richieste di modifica con esito e messaggio.

[CORREZIONE] Nell’originale il blocco BACKEND era vuoto.

5.3 Come caregiver/assistito voglio poter vedere i contatti dell’associazione che ha preso in carico il mio viaggio. (CG-31)

FRONTEND:

Contatto riportato nella card del viaggio.

Contatti completi nella pagina dell’associazione, raggiungibile dalla card.

I contatti compaiono solo dopo la presa in carico.

BACKEND:

Esposizione dei dati di contatto dell’associazione assegnataria.

Nessun contatto esposto per i viaggi in stato “in attesa”.

[CORREZIONE] Nell’originale il blocco BACKEND riportava “boh”.

5.4 Come caregiver/assistito voglio poter avere uno storico delle visite fatte. (CG-32)

FRONTEND:

Pagina/sezione “Storico viaggi”.

Lista di card in sola lettura, con stato finale (concluso / annullato / non coperto).

Filtro per assistito e per periodo.

BACKEND:

Query sui viaggi in stato terminale, con paginazione.

I viaggi soft-deleted restano visibili nello storico con stato “annullato”.

[CORREZIONE] Nell’originale il blocco BACKEND riportava “boh”.

5.5 Come caregiver voglio vedere lo stato di avanzamento del viaggio in corso. (CG-29)

FRONTEND:

Card del viaggio in corso in evidenza in cima alla lista, con la timeline degli stati.

Aggiornamento della card alla ricezione della notifica di cambio stato.

BACKEND:

Esposizione dello stato corrente e della cronologia dei passaggi.

Lettura in polling alla riapertura della schermata (il push copre l’aggiornamento immediato).

## UC 6 – RICHIESTE PENDENTI (associazione)

[CORREZIONE] Nell’originale le voci 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 erano un elenco di titoli senza breakdown, e le voci 7.1 e 7.2 ripetevano accettazione e rifiuto già presenti qui. Il dettaglio è consolidato in questo Use Case.

6.1 Come associazione voglio vedere tutte le richieste pendenti nella mia dashboard, con filtri. (AS-07)

FRONTEND:

Dashboard con lista delle richieste in stato “in attesa”, in forma di card o righe di tabella.

Barra filtri: data, fascia oraria, destinazione, km da percorrere, tipo di viaggio.

Ordinamento per data del viaggio e per km.

Stato vuoto: “Non ci sono richieste al momento”.

BACKEND:

Query delle richieste in stato “in attesa” non ancora accettate da altre associazioni.

Applicazione dei filtri lato server e paginazione.

Esposizione dei km precalcolati in fase di creazione della richiesta (UC 1.1).

6.2 Come associazione voglio vedere il dettaglio di una richiesta. (AS-07)

FRONTEND:

Pagina o pannello di dettaglio: dati dell’assistito, data e ora, indirizzo di partenza e destinazione, km, tipo di viaggio, direzione, accompagnatori, note.

Bottoni “accetta” e “rifiuta” in fondo al dettaglio.

BACKEND:

Lettura completa della richiesta.

Verifica che la richiesta sia ancora disponibile prima di mostrare le azioni.

6.3 Come associazione voglio poter accettare una richiesta di trasporto pendente. (AS-08)

FRONTEND:

Bottone “accetta” con pop-up di conferma.

Al termine, la richiesta esce dalla dashboard delle pendenti e compare fra i trasporti accettati.

Messaggio di errore dedicato se la richiesta è stata nel frattempo presa da un’altra associazione.

BACKEND:

Passaggio di stato della richiesta da “in attesa” a “confermata”, con assegnazione all’associazione.

Controllo di concorrenza: la prima accettazione vince, le successive ricevono un errore gestito.

Notifica di presa in carico all’utente (UC 4.2).

[DA VALIDARE] Il modello “prima accettazione vince” discende dalla decisione consolidata che le disponibilità non sono gestite dalla piattaforma. Va confermato che la richiesta debba essere visibile a tutte le associazioni o solo a quelle di una determinata area geografica.

6.4 Come associazione voglio poter rifiutare o declinare una richiesta pendente. (AS-09)

FRONTEND:

Bottone “rifiuta” con pop-up di conferma e causale facoltativa.

La richiesta scompare dalla dashboard dell’associazione che ha rifiutato.

BACKEND:

Registrazione del rifiuto per quella associazione: la richiesta resta “in attesa” e visibile alle altre.

Se tutte le associazioni destinatarie hanno rifiutato, o è scaduta la soglia temporale, la richiesta passa in stato “non coperta” e scatta la notifica dell’UC 4.1.

6.5 Come associazione voglio poter contattare la persona che ha prenotato un trasporto. (AS-10)

FRONTEND:

Contatto telefonico visibile nel dettaglio della richiesta, con azione “chiama”.

Contatto dell’accompagnatore, se indicato.

BACKEND:

Esposizione dei dati di contatto solo alle associazioni destinatarie della richiesta.

Tracciamento degli accessi ai dati di contatto (dati personali).

[DA VALIDARE] Nell’originale la story era annotata con “*dati sensibili*”. Raccomandazione: mostrare il recapito completo solo dopo l’accettazione, e limitarsi al nome e alla fascia oraria nella fase di valutazione della richiesta. Punto ripreso in “Cosa manca / Punti aperti”.

## UC 7 – TRASPORTI ACCETTATI (associazione)

7.1 Come associazione voglio vedere tutti i trasporti in carico nella mia dashboard. (AS-11)

FRONTEND:

Lista dei trasporti accettati e non ancora conclusi, in forma di card.

Contenuto della card: data e ora, assistito, contatti, partenza, destinazione, km, accompagnatori, stato corrente.

Filtri per data e per stato; ordinamento per data crescente.

Accesso alla schermata di aggiornamento stato (UC 4.11) dalla card.

BACKEND:

Query dei viaggi assegnati all’associazione in stato “confermato” o in corso.

Esposizione dello stato corrente e dell’eventuale richiesta di modifica pendente.

[CORREZIONE] Le voci originali 7.1 e 7.2 (“accettare” e “rifiutare” una richiesta) sono state spostate sotto l’UC 6, dove appartengono: l’UC 7 è una vista di ciò che è già stato accettato.

7.2 Come associazione voglio individuare i trasporti con richieste di modifica pendenti. (AS-16)

FRONTEND:

Evidenza visiva sulla card (bordo o badge colorato).

Icona con contatore nell’header e filtro dedicato “solo con richiesta di modifica”.

Riquadro di approvazione/rifiuto raggiungibile dalla card (rimanda all’UC 2.5).

BACKEND:

Contatore delle richieste di modifica pendenti per associazione.

Filtro lato server sui viaggi con modifica in attesa di approvazione.

7.3 Come associazione voglio poter vedere uno storico dei trasporti effettuati. (AS-12)

FRONTEND:

Sezione “Storico” con lista in sola lettura dei viaggi conclusi, annullati e rifiutati.

Filtri per periodo e per esito.

Riepilogo numerico dei viaggi conclusi nel periodo selezionato.

BACKEND:

Query sui viaggi in stato terminale assegnati all’associazione, con paginazione.

Conservazione dei dati anche dopo il soft delete del viaggio.

## UC 8 – GESTIONE INFORMAZIONI PROFILO

[CORREZIONE] Nell’originale questo Use Case compariva nella sezione SPRINT come due sole righe di titolo, senza alcun breakdown FRONTEND/BACKEND. Il dettaglio è stato costruito con la stessa granularità degli UC 1-7.

8.1 Come caregiver/assistito voglio visualizzare le mie informazioni personali. (CG-03)

FRONTEND:

Pagina “Profilo” con i dati personali in sola lettura: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di domicilio, telefono, e-mail.

Bottone “modifica” che attiva la modalità di editing.

Sezione separata con i dati di accesso (e-mail di login) e i gruppi cura di appartenenza.

BACKEND:

Lettura dei dati dell’utente autenticato.

Nessun dato di altri utenti esposto su questo endpoint.

8.2 Come caregiver/assistito voglio modificare le mie informazioni personali e di contatto. (CG-03)

FRONTEND:

Form di modifica precompilato, con i campi non modificabili disabilitati.

Validazione lato client di telefono ed e-mail.

Pop-up di conferma “Vuoi salvare le modifiche? SI/NO” e messaggio di esito.

Se viene modificata l’e-mail, avviso che sarà necessaria una nuova verifica.

BACKEND:

Validazione dei dati e del form.

Aggiornamento dell’anagrafica utente.

Se cambia l’e-mail di login: invio dell’e-mail di verifica al nuovo indirizzo e conferma del cambio solo dopo la validazione.

I viaggi già registrati mantengono i contatti indicati al momento della richiesta.

[DA VALIDARE] Se un contatto cambia mentre un viaggio è in corso, va deciso se l’associazione debba vedere il contatto aggiornato o quello registrato con la richiesta.

8.3 Come caregiver/assistito voglio gestire le mie destinazioni salvate. (CG-18)

FRONTEND:

Sezione della pagina profilo (o pagina dedicata) “Le mie destinazioni”.

Lista di tutte le destinazioni salvate, con bottoni di modifica ed eliminazione accanto a ciascuna.

Form di aggiunta/modifica: etichetta (es. “Ospedale Sant’Anna”), indirizzo completo, note.

Pop-up di conferma per l’eliminazione.

Le destinazioni salvate alimentano la tendina del form di nuovo trasporto (UC 1.6).

BACKEND:

CRUD delle destinazioni collegate all’utente.

Validazione dell’indirizzo e dei campi obbligatori.

L’eliminazione di una destinazione non modifica i viaggi già registrati che la utilizzano (l’indirizzo è copiato sulla richiesta).

8.4 Come associazione voglio visualizzare e modificare le informazioni della mia associazione. (AS-05)

FRONTEND:

Pagina informazioni associazione in sola lettura: denominazione, sede, area di operatività, recapiti telefonici, e-mail, orari di reperibilità.

Pagina di modifica delle informazioni, con form precompilato e pop-up di conferma.

Anteprima di come i contatti vengono visti dagli utenti (UC 5.3).

BACKEND:

Lettura e aggiornamento dei dati dell’associazione autenticata.

Validazione dei recapiti (almeno un telefono e una e-mail obbligatori, perché esposti agli utenti).

La modifica dei contatti si riflette immediatamente sui viaggi in carico.

## UC 9 – GESTIONE GRUPPI CAREGIVER-ASSISTITI

[CORREZIONE] Anche questo Use Case, nell’originale, era un elenco di sette titoli senza breakdown.

9.1 Come caregiver/assistito voglio poter creare un “gruppo cura”. (CG-07)

FRONTEND:

Bottone “crea gruppo” nella pagina principale caregiver/assistito.

Form: nome del gruppo, descrizione facoltativa.

Al salvataggio, il gruppo compare come nuova card nella pagina principale.

Il creatore assume il ruolo di amministratore del gruppo.

BACKEND:

Creazione del gruppo con il creatore come primo membro e amministratore.

Validazione del nome (obbligatorio, univoco per utente).

[DA VALIDARE] È necessario stabilire se il gruppo abbia un amministratore con poteri esclusivi (aggiunta/rimozione membri, eliminazione gruppo) o se tutti i membri abbiano gli stessi diritti. Raccomandazione: introdurre il ruolo di amministratore, altrimenti qualunque membro potrebbe rimuovere gli altri o eliminare il gruppo.

9.2 Come caregiver/assistito voglio poter aggiungere un assistito o un caregiver al gruppo. (CG-06, CG-08)

FRONTEND:

Bottone “aggiungi membro” nella pagina di gruppo.

Form di invito tramite e-mail o codice del gruppo, con scelta del ruolo nel gruppo (caregiver / assistito).

Stato dell’invito visibile nella lista membri: “in attesa di accettazione”.

Un caregiver può appartenere a più gruppi e avere più assistiti a carico (CG-06).

BACKEND:

Creazione dell’invito e invio della notifica/e-mail al destinatario.

Accettazione dell’invito da parte del destinatario prima dell’ingresso effettivo nel gruppo.

Verifica che chi invita abbia i permessi necessari.

L’appartenenza al gruppo abilita la prenotazione per conto terzi (UC 1.2).

[DA VALIDARE] L’originale non specificava come si aggiunge un membro. L’invito con accettazione è la raccomandazione: aggiungere una persona al gruppo senza il suo consenso significherebbe consentire a terzi di prenotare trasporti a suo nome e di vederne i dati.

9.3 Come caregiver/assistito voglio poter rimuovere un assistito o un caregiver dal gruppo. (CG-09)

FRONTEND:

Bottone di rimozione accanto a ciascun membro nella lista.

Pop-up di conferma: “Vuoi rimuovere [nome] dal gruppo? Non potrà più prenotare trasporti per gli assistiti del gruppo. SI/NO”.

Il bottone è visibile solo all’amministratore del gruppo.

BACKEND:

Rimozione dell’appartenenza al gruppo.

Verifica dei permessi di chi effettua la rimozione.

Blocco della rimozione di un assistito con viaggi futuri già confermati, o richiesta di conferma esplicita.

I viaggi passati restano nello storico del gruppo.

9.4 Come caregiver/assistito voglio poter eliminare un “gruppo cura”. (CG-10)

FRONTEND:

Bottone “elimina gruppo” nella pagina di gestione del gruppo.

Pop-up di conferma con avviso esplicito sulla perdita della vista condivisa dei viaggi.

Azione riservata all’amministratore.

BACKEND:

Soft delete del gruppo.

Blocco dell’eliminazione se esistono viaggi futuri confermati collegati al gruppo.

I viaggi già effettuati restano visibili nello storico personale dei singoli membri.

Notifica ai membri dell’avvenuta eliminazione.

9.5 Come caregiver/assistito voglio visualizzare i gruppi a cui appartengo e la pagina di gruppo. (CG-11)

FRONTEND:

Pagina principale con una card per ogni gruppo cura di appartenenza.

La card mostra: nome del gruppo, numero di membri, prossimo viaggio in programma.

Cliccando la card si apre la pagina di gruppo con: lista assistiti, lista caregiver, prossimi viaggi in programma.

Stato vuoto con invito a creare il primo gruppo.

BACKEND:

Lettura dei gruppi dell’utente autenticato e dei relativi membri.

Aggregazione del prossimo viaggio per ciascun gruppo.

9.6 Come caregiver/assistito voglio visualizzare le prenotazioni effettuate nel gruppo, con chi ha prenotato e per chi. (CG-12)

FRONTEND:

Sezione “Viaggi del gruppo” nella pagina di gruppo, con card che riportano esplicitamente “prenotato da [caregiver] per [assistito]”.

Separazione fra prossimi viaggi e storico delle prenotazioni.

Filtro per assistito.

BACKEND:

Query dei viaggi collegati al gruppo, con i riferimenti a richiedente e beneficiario salvati nell’UC 1.2.

Visibilità limitata ai soli membri del gruppo.

## UC 10 – ACCOUNT

[CORREZIONE] Nell’originale questo Use Case elencava sei righe (tre per ruolo) senza breakdown FRONTEND/BACKEND. Le voci sono state accorpate per funzione, distinguendo il ruolo dove il comportamento cambia effettivamente.

10.1 Come caregiver/assistito o associazione voglio potermi registrare in GoCare. (CG-01, AS-01)

FRONTEND:

Pagina di registrazione senza header, con selezione iniziale del tipo di account: “Sono un caregiver o un assistito” / “Sono un’associazione”.

Form utente: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, password, conferma password.

Form associazione: denominazione, sede, area di operatività, recapiti, e-mail, password, eventuale codice identificativo dell’ente.

Indicatore di robustezza della password e checkbox di accettazione dell’informativa privacy.

Messaggio finale: “Ti abbiamo inviato un’e-mail di verifica”.

BACKEND:

Validazione dei dati e del form; controllo di unicità dell’e-mail.

Hashing della password.

Creazione dell’account in stato “non verificato” e invio dell’e-mail di verifica.

Attivazione dell’account al click sul link di verifica.

[DA VALIDARE] Va deciso se la registrazione di un’associazione richieda una validazione manuale da parte di GoCare prima dell’abilitazione operativa. Raccomandazione: sì, perché un’associazione accreditata accede a dati personali di persone fragili.

10.2 Come utente voglio poter effettuare il login. (CG-02, AS-02)

FRONTEND:

Pagina di login senza header: e-mail, password, “ricordami”, link “password dimenticata”, link alla registrazione.

Messaggio di errore generico in caso di credenziali errate.

Dopo l’accesso, reindirizzamento alla pagina principale del ruolo: dashboard richieste per l’associazione, pagina dei gruppi cura per caregiver/assistito.

Al login vengono mostrati gli eventuali pop-up di notifica pendenti (UC 4).

BACKEND:

Verifica delle credenziali ed emissione del token di sessione.

Blocco dell’accesso agli account non verificati, con messaggio dedicato.

Limitazione dei tentativi di accesso falliti.

Restituzione del ruolo, che determina la navigazione e le voci di header.

10.3 Come utente voglio poter recuperare la password in caso di smarrimento. (CG-04, AS-03)

FRONTEND:

Pagina “Password dimenticata” senza header, con il solo campo e-mail.

Messaggio neutro: “Se l’indirizzo è registrato, riceverai un’e-mail con le istruzioni”.

Pagina di impostazione della nuova password, raggiunta dal link ricevuto via e-mail.

Messaggio di esito e reindirizzamento al login.

BACKEND:

Generazione di un token di reset a scadenza, monouso.

Invio dell’e-mail con il link di reset.

Nessuna informazione sull’esistenza dell’account nella risposta.

Aggiornamento della password e invalidazione delle sessioni attive.

10.4 Come utente voglio poter eliminare il mio account. (CG-05, AS-04)

FRONTEND:

Bottone “elimina account” in fondo alla pagina di gestione dati personali.

Pop-up di conferma con reinserimento della password e avviso sulle conseguenze (perdita dell’accesso allo storico, uscita dai gruppi cura).

Blocco con messaggio esplicativo se esistono viaggi futuri confermati.

Per l’associazione: blocco se esistono trasporti accettati non ancora conclusi.

BACKEND:

Soft delete dell’account e anonimizzazione dei dati personali.

Verifica dell’assenza di viaggi futuri attivi prima di procedere.

Rimozione dell’utente dai gruppi cura; se era l’unico amministratore, il ruolo passa a un altro membro o il gruppo viene chiuso.

Invalidazione di tutte le sessioni e invio dell’e-mail di conferma.

[DA VALIDARE] Va definita la politica di conservazione dei dati dopo l’eliminazione dell’account: i viaggi conclusi restano nello storico dell’associazione anche dopo l’anonimizzazione dell’utente?

# 10. Tabella delle Route

Elenco completo delle pagine dell’applicazione, con path proposto, ruoli abilitati e presenza dell’header. Le pagine di autenticazione sono le uniche prive di header. Le pagine contrassegnate come [NUOVO] non erano nell’elenco iniziale ma emergono dagli Use Case indicati.

| Pagina | Route | Ruoli | Header | UC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrazione | /register | Pubblico | NO | 10.1 |
| Login | /login | Pubblico | NO | 10.2 |
| Recupero password | /forgot-password | Pubblico | NO | 10.3 |
| Reimposta password [NUOVO] | /reset-password/:token | Pubblico | NO | 10.3 |
| Verifica e-mail [NUOVO] | /verify-email/:token | Pubblico | NO | 10.1 |
| Pagina principale associazione (dashboard nuove richieste + filtri) | /associazione/richieste | Associazione | SÌ | 6.1, 6.2 |
| Dettaglio richiesta pendente [NUOVO] | /associazione/richieste/:id | Associazione | SÌ | 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 |
| Pagina privata associazione (richieste accettate, info associazione, richieste di modifica pendenti) | /associazione/trasporti | Associazione | SÌ | 7.1, 7.2, 7.3 |
| Dettaglio trasporto accettato [NUOVO] | /associazione/trasporti/:id | Associazione | SÌ | 7.1, 2.3 |
| Gestione stato viaggio (operatore) [NUOVO] | /associazione/trasporti/:id/stato | Associazione / Operatore | SÌ | 4.10 |
| Storico trasporti associazione [NUOVO] | /associazione/storico | Associazione | SÌ | 7.2 |
| Pagina di modifica informazioni associazione | /associazione/profilo/modifica | Associazione | SÌ | 8.5, 8.6 |
| Profilo associazione (sola lettura) [NUOVO] | /associazione/profilo | Associazione | SÌ | 8.5 |
| Pagina principale caregiver/assistito (card dei gruppi cura) | /gruppi | Caregiver / Assistito | SÌ | 9.5 |
| Pagina gruppo cura (assistiti, caregiver, prossimi viaggi, chi ha prenotato per chi) | /gruppi/:id | Caregiver / Assistito | SÌ | 9.5, 9.6 |
| Gestione membri del gruppo [NUOVO] | /gruppi/:id/membri | Caregiver / Assistito (amministratore) | SÌ | 9.2, 9.3, 9.4 |
| Form nuovo trasporto (per chi, data, destinazione, tipo viaggio, accompagnatori, contatti) | /viaggi/nuovo | Caregiver / Assistito | SÌ | 1.1 – 1.6 |
| Dettaglio / modifica viaggio [NUOVO] | /viaggi/:id | Caregiver / Assistito | SÌ | 2.1, 2.2, 3.1, 5.2, 5.5 |
| Pagina “I miei viaggi” (prossimi viaggi + storico) | /viaggi | Caregiver / Assistito | SÌ | 5.1, 5.2, 5.4 |
| Storico viaggi [NUOVO – oppure tab della precedente] | /viaggi/storico | Caregiver / Assistito | SÌ | 5.4 |
| Pagina gestione dati personali account | /profilo | Caregiver / Assistito | SÌ | 8.1, 8.2, 8.3, 10.4 |
| Gestione destinazioni salvate [NUOVO] | /profilo/destinazioni | Caregiver / Assistito | SÌ | 8.4 |
| Pagina pubblica associazione (contatti) [NUOVO] | /associazioni/:id | Caregiver / Assistito | SÌ | 5.3 |
| Centro notifiche [NUOVO] | /notifiche | Caregiver / Assistito / Associazione | SÌ | UC 4 |

Note sulle scelte: (a) “Reimposta password” e “Verifica e-mail” sono pagine pubbliche raggiunte da link e-mail, necessarie perché i flussi di registrazione e recupero credenziali si concludano; (b) la pagina di gestione stato è separata dal dettaglio trasporto perché è l’unica schermata usata sul campo dall’operatore durante il viaggio; (c) “Storico viaggi” e “Storico trasporti” possono essere realizzate come tab della pagina principale corrispondente anziché come route autonome: la scelta è indifferente sul piano funzionale; (d) il centro notifiche raccoglie lo storico delle notifiche dell’UC 4, che altrimenti sarebbero consultabili solo al momento della ricezione.

# 11. Definizione dell’Header

L’header è presente su tutte le pagine successive all’autenticazione. La struttura è la stessa per tutti i ruoli; cambiano le voci di navigazione centrali.

## 11.1 Struttura comune

| Posizione | Elemento | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| Sinistra | Logo “GoCare” | Riporta alla pagina principale del ruolo. |
| Centro | Voci di navigazione | Variabili per ruolo (vedi 11.2 e 11.3). |
| Destra | Icona notifiche con badge numerico | Apre il centro notifiche. Il badge conta le notifiche non lette (UC 4). |
| Destra | Avatar / menu utente | Menu a tendina: Profilo, Impostazioni, Logout. |

## 11.2 Voci di navigazione – Caregiver / Assistito

| Voce | Route | UC che la giustifica | Motivazione |
| --- | --- | --- | --- |
| I miei gruppi | /gruppi | 9.5 | Pagina principale del ruolo: le card dei gruppi cura. |
| I miei viaggi | /viaggi | 5.1, 5.4 | Prossimi viaggi e storico. Voce già richiesta come minimo indispensabile. |
| Nuovo trasporto | /viaggi/nuovo | 1.1 | Azione principale del prodotto: resa raggiungibile da ogni pagina. |
| Profilo | /profilo | 8.1 – 8.4 | Dati personali, contatti, destinazioni salvate, eliminazione account. Voce già richiesta come minimo indispensabile. |

“Nuovo trasporto” può essere realizzata come pulsante di azione in evidenza anziché come voce di navigazione: è la funzione più frequente e sarebbe penalizzata se raggiungibile solo dalla pagina “I miei viaggi”.

## 11.3 Voci di navigazione – Associazione

| Voce | Route | UC che la giustifica | Motivazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Richieste | /associazione/richieste | 6.1, 6.2 | Dashboard delle richieste pendenti con filtri. È la pagina operativa principale dell’associazione; porta un badge con il numero di richieste non ancora valutate (UC 4.7). |
| Trasporti accettati | /associazione/trasporti | 7.1, 7.3 | Vista dei trasporti presi in carico, con evidenza delle richieste di modifica pendenti; da qui si accede alla gestione dello stato del viaggio (UC 4.10). |
| Storico | /associazione/storico | 7.2 | Viaggi conclusi, annullati e rifiutati. Separato dai trasporti attivi per non appesantire la vista operativa. |
| Profilo associazione | /associazione/profilo | 8.5, 8.6 | Informazioni e contatti dell’associazione. I contatti sono esposti agli utenti (UC 5.3), quindi devono essere aggiornabili facilmente. |

L’originale specificava le voci di header solo per caregiver/assistito (“I miei viaggi” e “Profilo”). Le quattro voci del ruolo Associazione sono derivate dagli Use Case 6, 7 e 8: senza “Richieste” e “Trasporti accettati” le due dashboard previste dagli UC 6 e 7 non sarebbero raggiungibili.

## 11.4 Badge e contatori

| Elemento | Ruolo | Cosa conta | UC |
| --- | --- | --- | --- |
| Icona notifiche | Tutti | Notifiche non lette | 4.2 – 4.9 |
| Voce “Richieste” | Associazione | Richieste pendenti non ancora valutate | 4.7, 6.1 |
| Voce “Trasporti accettati” | Associazione | Richieste di modifica in attesa di approvazione | 4.8, 7.3 |
| Voce “I miei viaggi” | Caregiver / Assistito | Viaggi con esito o cambio di stato non ancora visualizzato | 4.4, 4.5 |

# 12. Flussi

Sequenza logica dei processi principali. I flussi descrivono solo la successione dei passi e i cambi di stato, senza indicazioni grafiche.

## 12.1 Registrazione

1.  L’utente apre /register e sceglie il tipo di account (caregiver/assistito oppure associazione).

2.  Compila il form corrispondente e accetta l’informativa privacy.

3.  Il sistema valida i dati e verifica che l’e-mail non sia già registrata.

4.  L’account viene creato in stato “non verificato” e viene inviata l’e-mail di verifica.

5.  L’utente apre il link ricevuto: l’account passa in stato “attivo”.

6.  Per le associazioni, l’account attivo resta in attesa di accreditamento da parte di GoCare prima di poter operare sulle richieste [DA VALIDARE].

7.  L’utente viene reindirizzato al login.

Casi alternativi:

E-mail già registrata → messaggio di errore sul campo, nessun account creato.

Link di verifica scaduto → pagina con possibilità di richiedere un nuovo invio.

Login con account non verificato → accesso negato con invito a verificare l’e-mail.

## 12.2 Login

1.  L’utente apre /login e inserisce e-mail e password.

2.  Il sistema verifica le credenziali e lo stato dell’account.

3.  In caso di esito positivo viene emesso il token di sessione e restituito il ruolo.

4.  L’utente viene reindirizzato alla pagina principale del proprio ruolo: /associazione/richieste per l’associazione, /gruppi per caregiver e assistiti.

5.  Vengono mostrati gli eventuali pop-up di notifica pendenti (conferma viaggio, disdetta, esito modifica).

Casi alternativi:

Credenziali errate → messaggio generico, senza indicare quale campo è sbagliato.

Superamento del numero di tentativi → blocco temporaneo dell’accesso.

## 12.3 Recupero password

1.  Dalla pagina di login l’utente apre /forgot-password e inserisce la propria e-mail.

2.  Il sistema mostra sempre lo stesso messaggio neutro, indipendentemente dall’esistenza dell’account.

3.  Se l’account esiste, viene generato un token monouso a scadenza e inviata l’e-mail con il link di reset.

4.  L’utente apre /reset-password/:token e imposta la nuova password.

5.  Il sistema aggiorna la password, invalida il token e tutte le sessioni attive.

6.  L’utente viene reindirizzato al login.

## 12.4 Richiesta di un nuovo trasporto

1.  Caregiver o assistito apre /viaggi/nuovo.

2.  Se appartiene a un gruppo cura, seleziona il beneficiario del trasporto; altrimenti il beneficiario è l’utente stesso.

3.  Indica tipo di viaggio, direzione, data e orario.

4.  Seleziona la destinazione dalla lista delle destinazioni salvate oppure ne inserisce una nuova; in questo secondo caso il sistema chiede se salvarla per il futuro.

5.  Indica gli eventuali accompagnatori e i contatti di riferimento.

6.  Il sistema valida i dati, calcola i km previsti e crea la richiesta in stato “in attesa”.

7.  Il sistema invia la notifica di nuova richiesta alle associazioni destinatarie (UC 4.7).

8.  La richiesta compare nella dashboard /associazione/richieste con i relativi filtri.

9.  Un’associazione apre il dettaglio e accetta: la richiesta passa in stato “confermata” e le viene assegnata l’associazione.

10.  Il sistema notifica l’utente della presa in carico e rende visibili i contatti dell’associazione (UC 4.2, 5.3).

11.  La richiesta esce dalla dashboard delle pendenti di tutte le associazioni e compare in /associazione/trasporti dell’associazione assegnataria.

Casi alternativi:

Un’associazione rifiuta: la richiesta resta “in attesa” e continua a essere visibile alle altre.

Due associazioni accettano contemporaneamente: vince la prima, la seconda riceve un messaggio di errore gestito.

Nessuna associazione accetta entro la soglia definita [DA VALIDARE]: la richiesta passa in stato “non coperta” e l’utente riceve la notifica di esito negativo (UC 4.1).

## 12.5 Modifica di un trasporto già richiesto

1.  L’utente apre il dettaglio del viaggio da /viaggi e sceglie il campo da modificare (data/orario, destinazione, accompagnatori).

2.  Se il viaggio è ancora in stato “in attesa”, la modifica viene applicata direttamente e il flusso termina.

3.  Se il viaggio è già “confermato”, il sistema crea una richiesta di modifica in stato “in attesa di approvazione” e avvisa l’utente che dovrà essere approvata.

4.  Il sistema notifica l’associazione assegnataria (UC 4.8) e incrementa il contatore delle modifiche pendenti.

5.  Nella pagina /associazione/trasporti il viaggio viene evidenziato ed è filtrabile fra quelli con modifica pendente.

6.  L’associazione apre il riquadro di valutazione, che mostra il valore precedente e quello proposto, e approva o rifiuta, con un messaggio esplicativo.

7.  Se approvata: la modifica viene applicata al viaggio e la richiesta viene chiusa con esito positivo.

8.  Se rifiutata: il viaggio resta invariato e la richiesta viene chiusa con esito negativo.

9.  In entrambi i casi il sistema notifica l’utente (UC 4.4) e aggiorna il badge sulla card del viaggio (“approvata” / “rifiutata”).

[DA VALIDARE] Se la richiesta di modifica viene rifiutata, il viaggio resta valido alle condizioni originali. Va confermato che sia il comportamento atteso, o se l’utente debba poter annullare il viaggio contestualmente al rifiuto.

## 12.6 Annullamento del trasporto

Annullamento da parte dell’utente:

1.  L’utente apre il dettaglio del viaggio e preme “annulla viaggio”.

2.  Compare il pop-up di conferma con l’avviso che sarà necessaria una nuova richiesta.

3.  L’utente seleziona la causale dalla tendina o la scrive nel campo libero e conferma.

4.  Il sistema esegue il soft delete: il viaggio passa in stato “annullato” e resta nello storico.

5.  Se il viaggio era già stato preso in carico, il sistema notifica l’associazione (UC 4.10) e lo rimuove dalla sua lista dei trasporti attivi.

Annullamento da parte dell’associazione (disdetta):

1.  L’associazione apre il trasporto accettato e preme “disdici”.

2.  Compila la causale, obbligatoria, e conferma nel pop-up.

3.  Il viaggio viene rimosso dai trasporti in carico dell’associazione.

4.  Il viaggio torna in stato “in attesa” e rientra nella dashboard delle richieste pendenti delle altre associazioni, per consentire una copertura alternativa [DA VALIDARE].

5.  Il sistema notifica l’utente con il testo della causale (UC 4.3) e gli propone l’azione “cerca un’alternativa”.

6.  Se nessun’altra associazione accetta entro la soglia, il viaggio passa in stato “non coperto” e l’utente riceve la notifica di esito negativo.

## 12.7 Ciclo di stato del viaggio

Stati della richiesta (dalla creazione alla presa in carico):

in attesa → confermata → in esecuzione → conclusa

Stati terminali alternativi: rifiutata/non coperta (nessuna associazione ha accettato), annullata (dall’utente o dall’associazione).

Stati di esecuzione del viaggio (UC 4.1), aggiornati dall’operatore (UC 4.10):

| Stato | Chi lo imposta | Significato | Notifiche |
| --- | --- | --- | --- |
| Non preso in carico | — | Il viaggio è confermato ma l’operatore non ha ancora iniziato. | Nessuna notifica (stato iniziale). |
| Preso in carico | Operatore | L’operatore ha preso in carico l’assistito. | Notifica push al gruppo cura: “L’assistito è stato preso in carico”. |
| In arrivo | Operatore | Il mezzo è in viaggio verso la destinazione. | Notifica push al gruppo cura. |
| In visita | Operatore | L’assistito è alla destinazione (visita, ricovero, esame). | Notifica push al gruppo cura. |
| In ritorno | Operatore | Viaggio di rientro in corso. Stato non attraversato dai viaggi di sola andata. | Notifica push al gruppo cura. |
| Concluso | Operatore | Il viaggio è terminato. Stato terminale. | Notifica push al gruppo cura; il viaggio passa nello storico di utente e associazione. |

Regole di transizione:

Gli stati si attraversano in sequenza; non sono ammessi salti in avanti né ritorni indietro.

Un viaggio di sola andata (ricovero, trasferimento) salta lo stato “in ritorno”.

Un viaggio di solo ritorno (dimissione) non attraversa lo stato “in visita”.

Ogni transizione registra stato, timestamp e operatore che l’ha effettuata.

Il passaggio a “concluso” chiude il viaggio e lo rende non più modificabile.

Le notifiche di cambio stato sono solo push: le e-mail sono riservate agli eventi di esito (presa in carico, disdetta, mancata copertura, esito modifica).

## 12.8 Gestione del gruppo cura

Creazione:

1.  L’utente apre /gruppi e preme “crea gruppo”.

2.  Inserisce il nome del gruppo e conferma.

3.  Il sistema crea il gruppo con l’utente come primo membro e amministratore.

4.  Il gruppo compare come nuova card nella pagina principale.

Aggiunta di un membro:

1.  L’amministratore apre /gruppi/:id/membri e preme “aggiungi membro”.

2.  Indica l’e-mail della persona e il ruolo nel gruppo (caregiver o assistito).

3.  Il sistema crea l’invito e invia la notifica al destinatario.

4.  Nella lista membri l’invito compare in stato “in attesa di accettazione”.

5.  Il destinatario accetta l’invito ed entra nel gruppo; da quel momento i caregiver possono prenotare trasporti per gli assistiti del gruppo e tutti vedono i viaggi del gruppo.

Rimozione di un membro:

1.  L’amministratore preme il bottone di rimozione accanto al membro.

2.  Conferma nel pop-up, che avvisa della perdita dei permessi di prenotazione.

3.  Il sistema verifica l’assenza di viaggi futuri confermati collegati a quel membro; se ce ne sono, richiede una conferma esplicita.

4.  L’appartenenza viene rimossa; i viaggi passati restano nello storico del gruppo.

Eliminazione del gruppo:

1.  L’amministratore preme “elimina gruppo” e conferma nel pop-up.

2.  Il sistema blocca l’operazione se esistono viaggi futuri confermati collegati al gruppo.

3.  Altrimenti esegue il soft delete del gruppo e notifica i membri.

4.  I viaggi già effettuati restano visibili nello storico personale dei singoli membri.

# 13. Cosa manca / Punti aperti

Sezione che riprende ed espande i “PUNTI DA CHIARIRE” dell’originale, con l’aggiunta delle ambiguità emerse durante la revisione. Per ciascun punto è indicata un’opzione consigliata, che resta da validare con il team prima dello sviluppo. Nessuna di queste decisioni è stata assunta come definitiva nel corpo del documento: dove incidono sui flussi sono segnalate con l’etichetta [DA VALIDARE].

Riepilogo:

| ID | Punto aperto | Impatto | Origine |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-01 | Modello di prenotazione: richiesta utente o slot offerti | Alto | Punto da chiarire n.3 dell’originale |
| PA-02 | Gestione dei contatti durante il trasporto | Alto | Punto da chiarire n.2 dell’originale |
| PA-03 | Chi aggiorna lo stato del viaggio e come vi accede | Alto | Emerso in revisione (UC 4.10) |
| PA-04 | Soglia oltre la quale una richiesta è “non coperta” | Alto | Emerso in revisione (UC 4.1, 6.4) |
| PA-05 | Visibilità delle richieste: tutte le associazioni o per area | Alto | Emerso in revisione (UC 6.3) |
| PA-06 | Esposizione dei dati di contatto dell’assistito all’associazione | Alto | Story AS-10 (“*dati sensibili*”) |
| PA-07 | Gestione dei guasti e degli imprevisti lato associazione | Medio | Riunione Discord 03/08/26 |
| PA-08 | Ruoli e permessi all’interno del gruppo cura | Medio | Emerso in revisione (UC 9) |
| PA-09 | Trasporti ricorrenti in v0 o in v1 | Medio | Story CG-33 (“forse meglio nella v1?”) |
| PA-10 | Visualizzazione della posizione GPS del mezzo | Medio | Story CG-29 (“stato e posizione?”) |
| PA-11 | Accreditamento delle associazioni | Medio | Emerso in revisione (UC 10.1) |
| PA-12 | Conferma della prenotazione via e-mail e slot viaggi | Medio | Riunione Discord 03/08/26 |
| PA-13 | Trasporto sociale dentro o fuori dallo scope della v0 | Basso | Tipi di viaggio dell’originale |
| PA-14 | Politica di conservazione dei dati dopo l’eliminazione account | Basso | Emerso in revisione (UC 10.4) |
| PA-15 | Esito del rifiuto di una richiesta di modifica | Basso | Emerso in revisione (flusso 12.5) |

## PA-01 Modello di prenotazione: richiesta dell’utente o slot offerti dalle associazioni

Problema: L’originale lascia aperta la domanda “L’utente richiede il trasporto? O le associazioni offrono disponibilità e l’utente seleziona lo slot?”. È la decisione più strutturante del prodotto: cambia il modello dati, il flusso principale (12.4), il contenuto della dashboard associazione e il significato stesso degli stati della richiesta.

Opzione consigliata: Mantenere il modello a richiesta, coerente con l’intero documento e con la decisione già consolidata che GoCare non gestisce le disponibilità delle associazioni. Il modello a slot richiederebbe alle associazioni di pubblicare in anticipo i turni disponibili, un onere organizzativo che la maggior parte delle associazioni di volontariato non è in grado di sostenere. Tutto il documento è scritto assumendo il modello a richiesta: se il team scegliesse il modello a slot, gli UC 1, 4, 5 e 6 andrebbero riscritti.

Origine: Punto da chiarire n.3 dell’originale, non risolto.

## PA-02 Gestione dei contatti durante il trasporto

Problema: L’originale segnala il problema e lo ripete nel dettaglio SPRINT 5.1: “va deciso se diamo il contatto dell’associazione generico e durante il viaggio quello dell’operatore, o solo quello generico”. Senza una decisione, la card del viaggio dell’UC 5 non è specificabile.

Opzione consigliata: Esporre sempre e solo il recapito generico dell’associazione. Il recapito personale dell’operatore è un dato del volontario, non dell’ente, e la sua diffusione richiederebbe un consenso individuale; inoltre lo stato in tempo reale (UC 4.1) esiste proprio per ridurre la necessità di chiamare durante il viaggio. Se emergesse la necessità di un canale diretto, la soluzione preferibile è un numero di reperibilità di turno gestito dall’associazione, non il numero personale dell’operatore.

Origine: Punto da chiarire n.2 dell’originale, non risolto.

## PA-03 Chi aggiorna lo stato del viaggio e come vi accede

Problema: L’originale prometteva lo stato in tempo reale (soluzione n.3, UC 4.1) ma nessun Use Case né user story descriveva chi lo alimenta. Il dettaglio SPRINT 4.4 riportava esplicitamente il dubbio: “cambio di stato gestito dall’operatore (come? gli diamo un link su cui effettuare il cambio? da pensare)”. In questa revisione la funzione è stata introdotta (UC 4.10, story AS-19), ma il modello di accesso resta da decidere.

Opzione consigliata: Per la v0, gestire i cambi di stato dall’account dell’associazione, dalla pagina del trasporto accettato: non richiede account individuali per i volontari né un’app dedicata, e mantiene la tracciabilità dell’operazione. Un account per operatore, o un link monouso inviato via SMS, sono evoluzioni sensate per la v1 ma introducono in v0 una gestione di identità sproporzionata.

Origine: Lacuna rilevata in revisione; dubbio già presente nel dettaglio SPRINT dell’originale.

## PA-04 Soglia oltre la quale una richiesta è considerata “non coperta”

Problema: La story CG-25 (“voglio sapere se il viaggio non può essere coperto”) e la notifica dell’UC 4.4 presuppongono un momento in cui il sistema dichiara fallita la ricerca di copertura, ma nessuna regola lo definisce. Senza questa regola l’utente resta indefinitamente in attesa e non può cercare alternative.

Opzione consigliata: Dichiarare la richiesta “non coperta” al verificarsi della prima delle due condizioni: tutte le associazioni destinatarie hanno rifiutato, oppure mancano meno di 24 ore alla data del viaggio e nessuna l’ha accettata. La seconda condizione è quella che conta davvero: lascia all’utente il tempo di organizzarsi diversamente.

Origine: Lacuna rilevata in revisione (UC 4.1, 6.4).

## PA-05 Visibilità delle richieste: tutte le associazioni o per area geografica

Problema: La dashboard dell’UC 6 mostra “tutte le richieste di trasporto dei caregiver/assistiti”, ma non è specificato se ogni associazione veda tutte le richieste della piattaforma o solo quelle del proprio territorio. Il filtro sui km da percorrere, previsto dall’originale, suggerisce la seconda ipotesi ma non la formalizza.

Opzione consigliata: Introdurre un’area di operatività nel profilo dell’associazione (UC 8.5) e mostrare a ciascuna associazione solo le richieste con partenza entro la propria area. In fase di test, con poche associazioni pilota, la regola può essere disattivata; senza di essa, però, il prodotto non è scalabile oltre una singola città.

Origine: Lacuna rilevata in revisione (UC 6.1, 6.3).

## PA-06 Esposizione dei dati di contatto dell’assistito all’associazione

Problema: La story AS-10 dell’originale è annotata con “*dati sensibili*”: l’associazione deve poter contattare chi ha prenotato, ma il documento non definisce a quali dati acceda, da quale momento e con quale base giuridica. Il tema riguarda persone fragili e dati sanitari indiretti (il tipo di viaggio rivela la natura della prestazione).

Opzione consigliata: Mostrare nella fase di valutazione della richiesta (UC 6.1, 6.2) solo i dati necessari a decidere: iniziali o nome, fascia oraria, indirizzo di partenza a livello di via, destinazione, km, esigenze di mobilità. Rendere visibili i recapiti completi solo dopo l’accettazione (UC 6.5), tracciando gli accessi. Va inoltre redatta un’informativa privacy, richiamata in fase di registrazione (UC 10.1).

Origine: Annotazione “*dati sensibili*” dell’originale, mai sviluppata.

## PA-07 Gestione dei guasti e degli imprevisti lato associazione

Problema: La riunione del 03/08/26 annota “Guasto, come gestirli da parte Associazione” senza sviluppo. Un guasto del mezzo a viaggio già iniziato è diverso da una disdetta preventiva: l’assistito può trovarsi fuori casa, con un rientro da garantire.

Opzione consigliata: Distinguere due casi. Prima dell’inizio del viaggio: la disdetta con causale già prevista (UC 3.2), con rientro automatico della richiesta fra le pendenti. Durante il viaggio: introdurre lo stato eccezionale “sospeso – imprevisto”, che notifica immediatamente il gruppo cura e mantiene il viaggio in carico all’associazione, che resta responsabile del rientro. Trattare un guasto in corsa come una disdetta ordinaria lascerebbe l’assistito senza referente.

Origine: Riunione Discord del 03/08/26.

## PA-08 Ruoli e permessi all’interno del gruppo cura

Problema: L’UC 9 dell’originale elenca creazione, aggiunta, rimozione ed eliminazione senza indicare chi possa compierle. Se tutti i membri avessero gli stessi diritti, qualunque assistito potrebbe rimuovere il proprio caregiver o eliminare il gruppo. Non è inoltre definito come una persona entri nel gruppo.

Opzione consigliata: Introdurre il ruolo di amministratore (per default il creatore) con diritto esclusivo di aggiungere, rimuovere ed eliminare, e prevedere l’ingresso tramite invito con accettazione esplicita. L’appartenenza al gruppo abilita la prenotazione per conto terzi e la visione dei dati altrui: non può essere unilaterale.

Origine: Lacuna rilevata in revisione (UC 9.1 – 9.4).

## PA-09 Trasporti ricorrenti in v0 o in v1

Problema: La story CG-33 riporta l’annotazione dell’originale “*forse meglio inserirlo nella v1?*” ed è l’unica voce dell’UC 1 rimasta priva di dettaglio FE/BE nella sezione SPRINT.

Opzione consigliata: Escludere dalla v0. La ricorrenza implica generazione automatica delle occorrenze, gestione delle eccezioni sulla singola data, annullamento in blocco e comportamento definito quando un’occorrenza non viene coperta: è un sottosistema, non un campo del form. In v0 l’utente ripete la richiesta.

Origine: Annotazione dell’originale, non risolta.

## PA-10 Visualizzazione della posizione del mezzo

Problema: La story sullo stato in tempo reale dell’originale riporta “stato (e posizione?)”. Il punto interrogativo non è mai stato sciolto e la posizione non compare in nessun Use Case.

Opzione consigliata: Escludere la geolocalizzazione dalla v0. Richiede tracciamento continuo del mezzo, consenso esplicito del volontario e trattamento di dati di localizzazione; lo stato testuale con timeline copre già l’esigenza dichiarata nel problema n.2, cioè evitare le ripetute chiamate all’associazione.

Origine: Annotazione dell’originale, non risolta.

## PA-11 Accreditamento delle associazioni

Problema: L’UC 10 tratta la registrazione delle associazioni come quella di un utente qualsiasi. Un account associazione, però, accede ai dati personali di persone fragili e può prendere in carico trasporti sanitari.

Opzione consigliata: Prevedere una validazione manuale da parte di GoCare prima dell’abilitazione operativa dell’account associazione: registrazione libera, ma stato “in attesa di accreditamento” finché l’ente non viene verificato. In v0 la verifica può essere una procedura esterna alla piattaforma.

Origine: Lacuna rilevata in revisione (UC 10.1).

## PA-12 Conferma della prenotazione via e-mail e slot viaggi

Problema: La riunione del 03/08/26 annota “Slot viaggi, conferma post prenotazione tramite mail” e “facilità per l’utente di capire quali giorni sono disponibili”. Entrambe le note presuppongono una nozione di disponibilità che il documento dichiara altrove di non gestire (vedi PA-01): c’è una contraddizione da sciogliere.

Opzione consigliata: Mantenere la conferma via e-mail alla presa in carico (già prevista nell’UC 4.2) ed evitare in v0 qualunque indicazione di disponibilità nel calendario, che il sistema non è in grado di conoscere. Al posto della disponibilità, comunicare chiaramente all’utente che la richiesta è in attesa di accettazione e con quale anticipo conviene inviarla.

Origine: Riunione Discord del 03/08/26; collegato a PA-01.

## PA-13 Trasporto sociale dentro o fuori dallo scope

Problema: Nell’elenco dei tipi di viaggio l’originale annota per il trasporto sociale “[forse fuori scope?]”.

Opzione consigliata: Escluderlo dalla v0 e riproporlo dopo la validazione sul trasporto sanitario. Non introduce complessità tecnica, ma cambia il posizionamento del prodotto e il tipo di associazioni da coinvolgere.

Origine: Annotazione dell’originale, non risolta.

## PA-14 Conservazione dei dati dopo l’eliminazione dell’account

Problema: L’UC 10 prevede l’eliminazione dell’account ma non dice cosa accada ai viaggi conclusi presenti nello storico dell’associazione, che potrebbe averne bisogno per rendicontazione.

Opzione consigliata: Anonimizzare i dati personali dell’utente mantenendo il viaggio nello storico dell’associazione con i soli dati di servizio (data, tratta, km, esito). Da verificare con i requisiti di rendicontazione delle associazioni coinvolte.

Origine: Lacuna rilevata in revisione (UC 10.4).

## PA-15 Esito del rifiuto di una richiesta di modifica

Problema: Se l’associazione rifiuta una modifica di data o destinazione, il viaggio resta valido alle condizioni originali, che però potrebbero non essere più praticabili per l’utente (è per questo che aveva chiesto la modifica).

Opzione consigliata: Nella notifica di rifiuto (UC 4.4) proporre esplicitamente le due azioni: mantenere il viaggio così com’è oppure annullarlo e inviare una nuova richiesta. Lasciare l’utente davanti al solo esito negativo è la causa più probabile di viaggi confermati ma non effettuati.

Origine: Lacuna rilevata in revisione (flusso 12.5).

# 14. Conclusioni e prossimi passi

## 14.1 Stato della bozza

Il documento originale conteneva già l’impianto funzionale corretto del prodotto: target, problema, soluzione, dieci Use Case e due elenchi di user story ampiamente completi. Le lacune non riguardavano la visione, ma la sua chiusura: mappature incoerenti fra le due sezioni, un livello di dettaglio disomogeneo fra gli Use Case 1-7 e 8-10, e alcune funzioni date per implicite ma non descritte da nessuna parte. Con questa revisione il documento è utilizzabile come specifica funzionale di riferimento per l’avvio dello sviluppo.

## 14.2 Cosa è stato formalizzato

Numerazione degli Use Case resa continua (l’UC 4 saltava il 4.4) e sovrapposizioni risolte: la gestione dei gruppi non è più duplicata fra UC 8 e UC 9, accettazione e rifiuto non sono più duplicati fra UC 6 e UC 7.

Mappatura user story ↔ Use Case verificata voce per voce e resa coerente fra la sezione USER STORIES e la sezione SPRINT: 7 mappature corrette, fra cui la prenotazione per conto dell’assistito, spostata dall’UC 5 all’UC 1, e i due dubbi segnalati nell’originale con “(?)”, ora sciolti.

9 user story aggiunte per coprire sotto-voci di Use Case rimaste orfane; la matrice di copertura del paragrafo 3.3 verifica che ogni sotto-voce degli UC 1-10 abbia ora almeno una story.

Dettaglio FRONTEND/BACKEND esteso agli UC 8, 9 e 10, che nell’originale erano un semplice elenco di titoli, e completato dove era mancante o vuoto negli UC 2, 4, 5, 6 e 7 (i tre blocchi BACKEND che riportavano “boh” e la voce 4.7 che aveva perso l’intestazione FRONTEND).

Introdotto l’aggiornamento dello stato del viaggio da parte dell’associazione (UC 4.10, story AS-19): era la lacuna più rilevante dell’originale, perché senza di esso la promessa dello stato in tempo reale non è realizzabile.

Tabella delle route completa: 24 pagine con path, ruoli abilitati e presenza dell’header.

Header definito nella struttura comune e nelle voci di navigazione per ruolo, ciascuna motivata dall’Use Case che la giustifica, con i relativi badge e contatori.

Otto flussi utente descritti passo-passo, con casi alternativi, e ciclo di stato del viaggio formalizzato come macchina a stati con regole di transizione e notifiche associate.

Quindici punti aperti censiti, ordinati per impatto, ciascuno con problema, opzione consigliata e origine.

## 14.3 Prossimi passi consigliati prima della fase grafica

Chiudere i cinque punti aperti a impatto alto (PA-01 … PA-06 esclusa PA-04 se il team preferisce rimandarla): PA-01 in particolare va deciso prima di qualunque altra attività, perché il modello a slot comporterebbe la riscrittura degli UC 1, 4, 5 e 6.

Validare con almeno un’associazione reale il flusso 12.4 (richiesta → accettazione) e il ciclo di stato del paragrafo 12.7: sono le due parti del prodotto che vivono fuori dall’app, nell’operatività quotidiana dei volontari.

Definire il modello dati a partire dalle entità che emergono da questo documento: utente, associazione, gruppo cura, appartenenza, richiesta di trasporto, richiesta di modifica, destinazione salvata, accompagnatore, transizione di stato, notifica.

Redigere l’informativa privacy e la politica di esposizione dei dati di contatto (PA-06, PA-14) prima di sviluppare le dashboard dell’associazione, perché ne determinano il contenuto.

Congelare il perimetro della v0 escludendo esplicitamente trasporti ricorrenti (PA-09), geolocalizzazione (PA-10) e trasporto sociale (PA-13), e riportarli in un backlog v1 condiviso.

Solo a questo punto passare alla fase grafica, usando la tabella delle route come elenco delle schermate da disegnare e la sezione flussi come sequenza di navigazione da rispettare.

# Appendice – Sezioni riportate invariate

Le sezioni che seguono sono riportate dall’originale senza alcuna elaborazione, come da perimetro concordato: le due tabelle di pianificazione del lavoro e la sezione palette colori/grafica non sono oggetto di questa revisione.

Tabella della LOGICA

(Elio e Francesco)

Tabella della GRAFICA

(Giorgia e Stefano)

PALETTE DI COLORI:

| Stile Palette | Colori Primari | Significato e Utilizzo | Codici HEX |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiducia & Cura | Blu Avio Pastello, Salvia, Bianco Caldo | Trasmette affidabilità, calma e trasparenza. Ottima per associazioni socio-sanitarie o di supporto. | #A8DADC, #B7E4C7, #F8F9FA |
| Natura & Eco-Sostenibilità | Verde Salvia Pastello, Sabbia, Terra Cotta Chiaro | Ideale per associazioni ambientaliste o di tutela del territorio. | #C8D6AF, #E9DAC1, #DDA15E |
| Creatività & Inclusione | Lavanda Chiaro, Rosa Cipria, Giallo Crema | Comunica calore, sensibilità ed energia positiva. Perfetta per volontariato giovanile e arte. | #E2ACE8, #F7C5CC, #FFF1C5 |
| Solidarietà & Comunità | Pescato Chiaro, Azzurro Cielo, Grigio Perla | Evoca empatia e dialogo aperto. Molto usata per ONG e protezione dei diritti umani. | #FFD1B3, #BDE0FE, #F0F4F8 |

Consigli utili per l'uso dei colori:

Sfondo: Usa una tonalità molto chiara (come il Bianco Caldo #F8F9FA o il Grigio Perla #F0F4F8) per lo sfondo delle pagine per mantenere il sito ben leggibile.

Testo: Per la leggibilità del testo evita di usare colori pastello chiari. Usa invece un grigio scuro o un blu notte (es. #2B2D42).

Per il momento stiamo usando:

Sfondo: Grigio Perla #F8F9FA

Titolo: Blu Notte #2B2D42

Colore dei bordi e dei menù a tendina: Blu Notte #2B2D42

Sfondo menù a tendina e per le Opzioni: Blu Avio Pastello #A8DADC

Bottone “Insert Transport”: Sfondo Blu Notte #2B2D42, Testo Grigio Perla #F8F9FA